AI 智能网文写作自动化系统

系统白皮书与架构设计文档

Version 1.0

核心目标 用户提供几个名字与方向，系统自动完成 大纲策划 · 人物构建 · 章节撰写 · 质量审核 · 平台发布

# 目  录

1.  项目概述与愿景

2.  系统架构总览

3.  核心模块详细设计

3.1  策划模块（Planner）

3.2  章节规划模块（Outline Manager）

3.3  写作模块（Writer）

3.4  审稿模块（Reviewer）

3.5  记忆管理模块（Memory Manager）

3.6  导出模块（Exporter）

4.  数据结构设计

5.  Prompt 工程规范

6.  风险分析与应对策略

7.  技术选型与实现路径

8.  开发里程碑规划

# 1.  项目概述与愿景

## 1.1  项目背景

国内网络文学市场规模庞大，起点、番茄、七猫等主流平台每日更新内容数以亿计。传统人工写作模式存在创作周期长、更新压力大、灵感枯竭等痛点。随着大语言模型能力的快速提升，构建一套以 AI 为核心引擎的自动化写作系统已具备技术可行性。

## 1.2  系统定位

本系统定位为「人机协作的网文自动化创作流水线」，核心理念是：

- 人负责创意种子（人物名字、故事类型、核心冲突方向）

- AI 负责创意实现（世界观、情节推演、章节撰写、质量把控）

- 系统负责状态管理（记忆持久化、风格一致性、伏笔追踪）

## 1.3  设计目标

| 目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 一键启动 | 用户输入极少量信息（3-5 个要素），系统即可自主启动完整创作流程 |
| 长篇连贯 | 支持 100 万字以上长篇，保证人物、情节、世界观全程自洽 |
| 风格稳定 | 全书叙事风格一致，无明显「AI 换人」感 |
| 质量可控 | 每章经过多轮 AI 互审，低质内容自动触发重写机制 |
| 平台就绪 | 导出内容自动过滤敏感词，符合主流平台发布规范 |
| 成本可控 | 智能压缩上下文，避免 token 无限膨胀 |

# 2.  系统架构总览

## 2.1  整体流水线

| 输入层 | 用户提供：小说类型 / 主角名字 / 配角名字 / 核心冲突方向（可选：世界观关键词） |
| --- | --- |

| 策划层 | Planner → 生成世界观、人物档案、总大纲、情绪节奏曲线 → 写入 settings.md / characters.md |
| --- | --- |

| 规划层 | Outline Manager → 将总大纲拆分为章节级任务，标注每章情绪标签与伏笔目标 → 写入 outline.md |
| --- | --- |

| 执行层 | Writer → 读取四层上下文 → 生成章节正文 → 暂存草稿 |
| --- | --- |

| 审核层 | Reviewer → 逻辑审查 + 伏笔一致性 + 信息密度检查 → 输出修改意见 → 触发重写或通过 |
| --- | --- |

| 记忆层 | Memory Manager → 提取关键事件、更新人物状态、记录新伏笔 → 更新所有 MD 文件 |
| --- | --- |

| 导出层 | Exporter → 敏感词过滤 → 格式化 → 输出 TXT / 章节分割文件 |
| --- | --- |

## 2.2  模块依赖关系

各模块之间的调用关系如下：

- Planner 只在项目初始化时运行一次（或用户要求重新规划时）

- Outline Manager 在 Planner 之后运行，可按需追加后续章节大纲

- Writer / Reviewer / Memory Manager 形成每章的核心循环

- Exporter 在每次 Writer 通过审核后自动触发

## 2.3  技术栈选型

| 层级 | 技术选型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 运行环境 | Python 3.11+ | 主控调度、文件管理、API 调用 |
| AI 引擎 | Claude API / DeepSeek API | 可配置切换，Sonnet 级写作，Opus 级审稿 |
| 本地存储 | Markdown 文件 + SQLite | MD 用于人工可读，SQLite 用于结构化查询 |
| 前端界面 | Gradio / Streamlit（可选） | 提供简单的 Web 操作面板 |
| 导出格式 | TXT / EPUB / 自定义模板 | 兼容主流平台粘贴格式 |

# 3.  核心模块详细设计

## 3.1  策划模块（Planner）

### 职责

仅在项目初始化时执行一次。根据用户输入，生成整个小说的「宇宙设定」。

### 输出文件

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| settings.md | 世界观、地理、魔法/能力体系、时代背景、核心规则 |
| characters.md | 每个人物的姓名、外貌、性格、能力、初始关系网、隐藏秘密 |
| tone_samples.md | 5-8 段用户认可的文风范例（首次由 AI 生成，人工确认后锁定） |
| master_outline.md | 全书总大纲，包含三幕结构、主要转折点、结局方向 |

### 关键 Prompt 策略

- 强制输出 JSON 结构化数据，再转为 MD 存储

- 人物档案必须包含「致命弱点」和「不为人知的秘密」字段，为后续伏笔服务

- 世界观必须包含「规则边界」——明确什么不可能发生，防止后期 AI 越界

## 3.2  章节规划模块（Outline Manager）

### 职责

将总大纲细化为章节级任务清单，控制全书节奏。

### 章节任务卡结构

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| chapter_id | 章节编号（如 ch_042） |
| emotion_tag | 情绪标签：铺垫 / 冲突 / 爽点 / 低谷 / 反转 / 收束 |
| plot_goal | 本章必须完成的情节推进（1-2 条） |
| foreshadow_plant | 本章需要埋下的伏笔（可为空） |
| foreshadow_redeem | 本章需要兑现的历史伏笔（可为空） |
| word_target | 目标字数（默认 3000-4500） |
| status | 待写 / 草稿 / 通过 / 已发布 |

### 情绪节奏模板

推荐采用「三连爽 + 一低谷」的基础节奏单元，每 10-15 章为一个情绪周期。

## 3.3  写作模块（Writer）

### 上下文读取优先级（由高到低）

- 当前章节任务卡（outline.md 中对应条目）

- 最近 3 章摘要（recent_summaries.md）

- 相关人物当前状态（characters.md 动态字段）

- 未兑现伏笔列表（foreshadowing.md）

- 文风范例（tone_samples.md，每次随机取 2 段）

- 世界观核心规则（settings.md 精简版，约 500 字）

### 信息密度约束

| 硬规则 | 每 500 字必须推进至少 1 个有效信息点（情节推进 / 人物关系变化 / 伏笔植入或兑现）。违反此规则时，审稿模块将标记为「注水章节」并触发重写。 |
| --- | --- |

### 反套路机制

写作 Prompt 中固定包含以下指令：

- 列出读者最可能预期的 3 种情节走向

- 分析其中哪种最符合爽文套路

- 选择一种非预期但符合人物逻辑的走向进行创作

## 3.4  审稿模块（Reviewer）

### 三级审核流程

| 级别 | 检查内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| L1 逻辑审查 | 人物行为是否符合已建立的性格设定？时间线是否自洽？地理位置是否合理？ | 不通过 → 退回重写 |
| L2 伏笔审查 | 是否有已死亡人物复活？是否遗忘了章节任务卡要求兑现的历史伏笔？ | 不通过 → 定向修复 |
| L3 质量审查 | 信息密度是否达标？是否有 3 句以上连续废话？文风是否与 tone_samples 偏离？ | 不通过 → 润色重写 |

### 审稿失败熔断机制

同一章节若连续 3 次审稿不通过，系统自动降级：使用更高性能模型（如 Opus）进行兜底写作，并记录日志供人工复查。

## 3.5  记忆管理模块（Memory Manager）

### 每章写作完成后自动执行

- 提取本章关键事件 → 追加到 chapter_summaries.md

- 更新人物状态表 → 刷新 characters.md 动态字段（位置/状态/关系变化）

- 伏笔操作 → 新埋伏笔写入 foreshadowing.md，已兑现伏笔标记为 [REDEEMED]

- 上下文压缩 → 超过 20 章的历史摘要合并为「阶段摘要」，降低 token 消耗

### 文件分层结构

| 文件 | 层级定义与更新策略 |
| --- | --- |
| settings.md | 【冻结层】初始化后几乎不变，除非用户主动修改世界观 |
| characters.md | 【静态字段 + 动态字段】性格/秘密冻结，位置/状态/关系每章更新 |
| master_outline.md | 【规划层】总体不变，允许追加后续章节规划 |
| outline.md | 【任务层】章节任务卡，完成后状态更新 |
| foreshadowing.md | 【追踪层】所有未兑现伏笔的实时清单 |
| recent_summaries.md | 【热层】最近 5 章详细摘要，滚动更新 |
| chapter_summaries.md | 【冷层】全书摘要归档，超期自动压缩 |
| tone_samples.md | 【风格锚点】人工确认后锁定，不自动修改 |

## 3.6  导出模块（Exporter）

### 处理流程

- 读取已通过审核的章节正文

- 执行平台敏感词过滤（可配置词库，支持正则规则）

- 格式化：章节标题、段落缩进、标点规范化

- 输出为 TXT 文件（UTF-8 编码，兼容主流平台粘贴）

- 可选：生成章节分割文件，便于批量上传

### 平台适配说明

| 平台 | 适配要点 | 兼容度 |
| --- | --- | --- |
| 起点读书 | 章节字数 2000-6000，标题格式「第X章 XXXX」 | 高 |
| 番茄小说 | 章节字数 1500-5000，无特殊格式要求 | 高 |
| 七猫免费小说 | 章节字数 1000-4000，需无广告植入内容 | 中 |
| 晋江文学城 | 需注意言情/耽美类内容的特殊审核标准 | 中 |

# 4.  数据结构设计

## 4.1  核心 MD 文件结构示例

### characters.md 人物档案格式

## 角色：陆辰 [主角] ### 冻结字段（初始化后不修改） - 外貌：身形颀长，左眉有一道细疤，眼神深沉 - 性格核心：表面冷漠，内心执念极深，认准的事绝不回头 - 隐藏秘密：幼年亲眼目睹家族灭门，唯一逃脱者 - 致命弱点：对「背叛」的极度敏感，易被利用 ### 动态字段（每章更新） - 当前位置：云州城 / 锦衣阁总部 - 当前状态：修为大圆满，蛰伏等待时机 - 已知关系变化：与苏婉【信任 → 怀疑】（ch_038）

### foreshadowing.md 伏笔追踪格式

¦ ID ¦ 埋下章节 ¦ 伏笔描述 ¦ 预计兑现 ¦ 状态 ¦ ¦ F001 ¦ ch_003 ¦ 陆辰腰间玉佩在月光下异常发热 ¦ ch_045-ch_060 ¦ 未兑现 ¦ ¦ F002 ¦ ch_011 ¦ 苏婉无意间透露知道灭门案细节 ¦ ch_070+ ¦ 未兑现 ¦ ¦ F003 ¦ ch_019 ¦ 老药师临终前塞给陆辰一枚铜钱 ¦ ch_042 ¦ [REDEEMED] ¦

# 5.  Prompt 工程规范

## 5.1  System Prompt 分层设计

每次 API 调用的 System Prompt 由以下层级拼接而成，各层有严格的 token 预算：

| 层级 | Token 预算 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 身份定义层 | 50-80 tokens | 你是一位专业的中文网络小说作家，擅长爽文创作... |
| 世界规则层 | 300-500 tokens | settings.md 精简摘要，包含不可违反的世界规则 |
| 人物速览层 | 200-400 tokens | 当前章节涉及人物的核心性格与当前状态 |
| 任务指令层 | 100-200 tokens | 当前章节任务卡全文 |
| 风格约束层 | 100-200 tokens | tone_samples.md 随机 2 段 + 禁止行为清单 |
| 历史摘要层 | 300-500 tokens | 最近 3 章摘要 |

## 5.2  禁止行为清单（写作模块）

- 禁止使用连续 3 句以上的心理独白作为情节推进手段

- 禁止在同一章节中出现超过 2 次「突然/猛地/顿时」等副词

- 禁止描述已死亡角色复活（除非 outline 明确标注为伏笔兑现）

- 禁止主角在没有足够铺垫的情况下获得能力突破

- 禁止插入与主线无关的新角色（除非 outline 有预注册）

# 6.  风险分析与应对策略

| 风险项 | 概率 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 文风漂移 | 高 | tone_samples.md 作为风格锚点，每章审稿时对比相似度 |
| 情节自洽崩塌 | 高 | characters.md 动态字段强制每章更新，L1/L2 审核拦截 |
| 伏笔遗忘 | 中 | foreshadowing.md 独立追踪，兑现期临近时 Prompt 强制提醒 |
| API 成本失控 | 中 | 上下文分层压缩，20章以上历史摘要自动合并 |
| 平台审核封号 | 中 | 本地敏感词过滤层 + 内容分级检查 |
| AI 套路化重复 | 中 | 反套路机制 Prompt + 情绪节奏标签约束 |
| 连续审稿失败 | 低 | 3次失败自动升级模型 + 记录日志供人工干预 |
| 章节字数注水 | 低 | 信息密度硬规则 + L3 审稿检查 |

# 7.  技术选型与实现路径

## 7.1  推荐技术栈

| 类别 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控逻辑 | Python 3.11+ | asyncio 支持并行调用多个 AI 模块 |
| AI 调用 | anthropic SDK / openai SDK | 统一封装，支持快速切换模型供应商 |
| 本地存储 | SQLite + Markdown | SQLite 存结构化状态，MD 存人工可读内容 |
| 文件管理 | pathlib + watchdog | 监听文件变化，自动触发下游流程 |
| 任务调度 | APScheduler | 支持定时自动写作、批量导出 |
| 前端面板 | Gradio | 快速搭建可视化操作界面，无需前端经验 |
| 敏感词库 | DFA 算法 + 正则 | 毫秒级过滤，支持自定义词库维护 |

## 7.2  目录结构

novel-ai/ ├── core/ │ ├── planner.py # 策划模块 │ ├── outline_manager.py # 章节规划模块 │ ├── writer.py # 写作模块 │ ├── reviewer.py # 审稿模块 │ ├── memory_manager.py # 记忆管理模块 │ └── exporter.py # 导出模块 ├── data/ # 项目数据目录（每本书独立） │ ├── settings.md │ ├── characters.md │ ├── master_outline.md │ ├── outline.md │ ├── foreshadowing.md │ ├── tone_samples.md │ ├── recent_summaries.md │ └── chapters/ # 每章正文 TXT ├── prompts/ # Prompt 模板库 ├── filters/ # 敏感词库 ├── output/ # 导出文件 ├── app.py # Gradio 前端入口 └── config.yaml # 模型配置、参数设置

# 8.  开发里程碑规划

| 阶段 | 目标 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 核心骨架（1-2 周） | 搭建 Writer + Memory Manager 基础版；实现 MD 文件读写；完成单章节生成 + 摘要存储 |
| Phase 2 | 质量闭环（1-2 周） | 接入 Reviewer 三级审核；实现重写触发机制；添加伏笔追踪文件 |
| Phase 3 | 策划模块（1 周） | 实现 Planner 一键生成世界观/人物/大纲；人工确认锁定流程 |
| Phase 4 | 节奏与反套路（1 周） | Outline Manager 情绪标签系统；Writer 反套路 Prompt；信息密度检查 |
| Phase 5 | 导出与过滤（3-5 天） | Exporter 完整流程；敏感词过滤器；多平台格式适配 |
| Phase 6 | 前端面板（3-5 天） | Gradio 可视化界面；项目管理；一键启动/暂停/导出 |
| Phase 7 | 压测与优化（持续） | 百章以上长篇连贯性测试；token 成本优化；文风一致性评测 |

——  白皮书终  ——

后续可基于本文档直接进入 Phase 1 代码开发